UX/UI Refinement Execution Plan

Dashboard Realtime - branch codex/UX_UI_New

แผนงานละเอียดแบบเปิดดูแล้วทำตามได้ ใช้คำว่า UX Sprint เพื่อไม่ชนกับ Phase 0-6 เดิม

| ส่วน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Repo/Branch | natthaphong7274-ui/Dashboard - codex/UX_UI_New |
| เป้าหมาย | ปรับ Dashboard Realtime ให้เป็น operational workspace ที่อ่านง่าย ตัดสินใจเร็ว และพาผู้ใช้ไป action ต่อได้ |
| ผู้ใช้หลัก | BD, AM, Director และทีมสนับสนุน |
| หลักคิด | Role-first clarity, Action-first dashboard, Dense not cluttered, Calm operational confidence |
| ผลลัพธ์ที่ต้องได้ | Navigation ชัดขึ้น, Metric เข้าใจง่าย, Home Map ใช้งานจริง, Overview ไม่แน่นเกิน, มี Empty State, UI ตามสิทธิ์ role, โค้ดดูแลต่อได้ง่าย |

# 1. Executive Summary

branch codex/UX_UI_New มีทิศทางที่ดีมาก เพราะเปลี่ยน dashboard จากหน้าดูกราฟรวม ๆ เป็น workspace ตามบทบาท

สิ่งที่ต้องทำต่อไม่ใช่การแต่งสีเพิ่ม แต่เป็นการลดความสับสน จัดลำดับข้อมูล และทำให้ทุก insight พาไป action ได้จริง

แผนนี้แบ่งเป็น UX Sprint เพื่อไม่ให้สับสนกับ Phase 0-6 เดิมใน repo

แนะนำให้เริ่มจาก UX Sprint 1, 2 และ 5 ก่อน เพราะเสี่ยงต่ำแต่ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นทันที

# 2. Priority Roadmap

| Priority | UX Sprint | ชื่อไทย | เหตุผล | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | UX Sprint 1 | จัดระเบียบ Navigation | เมนูปัจจุบันมีหน้า งาน และปุ่มระบบปนกัน | ผู้ใช้รู้ทันทีว่าเมนูไหนคือหน้า เมนูไหนคือ action |
| P0 | UX Sprint 2 | ทำ Metric ให้อ่านเข้าใจง่าย | Avg Rev หลายแบบทำให้สับสน | ทุก metric สำคัญมีชื่อและ tooltip ชัดเจน |
| P0 | UX Sprint 3 | ทำ Home Map ให้กดทำงานต่อได้จริง | Home ใหม่ใช้ map เป็นแกน แต่ต้องผูกกับ action | กด pin แล้วเปิด customer/action card และบันทึกงานต่อได้ |
| P1 | UX Sprint 4 | ลดความแน่นของ Overview | tab วิเคราะห์เยอะเกินไป | Overview แบ่งเป็น Performance, Breakdown, Deep Dive |
| P1 | UX Sprint 5 | เพิ่ม Empty/Error State | ไม่มีข้อมูลแล้วอาจดูเหมือนระบบพัง | ทุก chart/table/map มีข้อความและ action เมื่อว่าง |
| P1 | UX Sprint 6 | ปรับหน้าตามสิทธิ์ Role | BD/AM/Director ไม่ควรเห็นทุกอย่างเท่ากัน | เมนูและข้อมูลแสดงตาม role |
| P2 | UX Sprint 7 | เก็บ CSS และลด Inline Style | Body.html มี inline style เยอะ ดูแลยาก | style รวมอยู่ใน class และ theme คุมง่าย |
| P2 | UX Sprint 8 | ปรับ Motion และ Performance | animation/map/chart อาจหนัก | รองรับ reduced motion และลดงานไม่จำเป็น |
| P2 | UX Sprint 9 | วางแผนลด Classic UI | ดูแล UI สองชุดระยะยาวหนัก | Classic เป็น fallback เท่านั้น ไม่เพิ่ม feature ใหม่ |

# UX Sprint 1 - จัดระเบียบ Navigation

Priority: P0

Objective: ทำให้ navigation แยกชัดระหว่าง main page, work module และ system action

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Body.html: ส่วน .nav, .nav-tabs, .nav-r

src/DesignV2.html หรือ src/Styles.html: style ของ sidebar/topbar

Scripts.html: ตรวจ swMain และปุ่มที่เรียก action

## ขั้นตอนทำงาน

สำรวจเมนูเดิมทั้งหมดและจัดกลุ่มเป็น Main Navigation, Work Modules, System Actions

ปรับ label ให้สั้นและสื่อหน้าที่ เช่น Tracking แทน สรุปติดตาม ถ้าเป็นหน้าหลัก

ย้ายปุ่มรีเฟรช/last updated/logout ไป system area

ซ่อนเมนูจัดการผู้ใช้ถ้า role ไม่ใช่ Director

ทดสอบ desktop sidebar และ mobile nav

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| Main Navigation | หน้าแรก, ภาพรวม, รายการลูกค้า, Tracking |
| --- | --- |
| Work Modules | กลุ่มเสี่ยง, กลุ่มเติบโต, Report Center |
| System Actions | รีเฟรช, Last updated, Auto badge, จัดการผู้ใช้, Logout |

## Acceptance Criteria

ผู้ใช้แยกได้ว่าอะไรคือหน้า อะไรคือ action

เมนูไม่แน่นเกินบน desktop และ mobile

role ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นเมนูที่ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่มีฟังก์ชันเดิมเสียหลังย้ายตำแหน่งปุ่ม

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# UX Sprint 2 - ทำ Metric ให้อ่านเข้าใจง่าย

Priority: P0

Objective: ลดความสับสนจาก metric ชื่อคล้ายกัน และเพิ่ม tooltip/helper text

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Body.html: จุดแสดง KPI title

src/Scripts.html: จุด render KPI card, chart title, report preview

src/Styles.html: tooltip/help icon style

## ขั้นตอนทำงาน

ทำ inventory metric ที่แสดงทุกหน้า

เปลี่ยนชื่อ metric ที่สับสน เช่น SUM Avg Rev

เพิ่ม tooltip ด้วย icon ? หรือ helper text ใต้ชื่อ metric

ใช้สูตรเดียวกันใน tooltip และ report preview

ให้ BD/AM อ่านแล้วเข้าใจโดยไม่ต้องถาม dev

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| Metric | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| MTD | ยอดสะสมตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่มีข้อมูลล่าสุด |
| Avg Rev/ชิ้น | Revenue ÷ Volume ใช้ดูรายได้เฉลี่ยต่อชิ้น |
| Avg Vol/วัน | Volume ÷ จำนวนวันที่มีข้อมูล ใช้ดูปริมาณเฉลี่ยต่อวัน |
| Avg Rev/Agent | Revenue ÷ จำนวน Active Agent |
| Target Pace | ความเร็วในการทำยอดเทียบกับเป้ารายเดือนและจำนวนวันที่ผ่านไป |

## Acceptance Criteria

metric สำคัญมี tooltip

ชื่อ metric ไม่ซ้ำซ้อน

คำอธิบายตรงกับสูตรที่ระบบใช้จริง

ไม่มีคำที่ทำให้เข้าใจผิด เช่น SUM Avg Rev โดยไม่อธิบาย

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# UX Sprint 3 - ทำ Home Map ให้กดทำงานต่อได้จริง

Priority: P0

Objective: ทำให้ Home เป็น command view สำหรับตัดสินใจและ follow-up

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Body.html: #home_content, role map/action card container

src/Scripts.html: renderHome, map pin, customer action data

src/Styles.html: customer card, map legend, priority state

## ขั้นตอนทำงาน

กำหนดสี pin ตาม status: แดง risk, ส้ม warning, น้ำเงิน stable, เขียว growth

ทำ side list ที่ sync กับ pin บน map

กด pin แล้วเปิด customer/action card

เพิ่ม fallback list สำหรับลูกค้าไม่มีพิกัด

เชื่อม action card ไป tracking/customer list

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| Field ใน Action Card | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Customer | ชื่อ, Agent Code, จังหวัด, Zone |
| Status | Risk/Growth/Stable พร้อมเหตุผล |
| Performance | Revenue เดือนนี้ vs เดือนก่อน, Volume |
| Follow-up | Last contact, Next follow-up, Owner BD/AM |
| Action | โทร, บันทึกผล, ดูประวัติ, เปิด customer list |

## Acceptance Criteria

กดจาก map ไป action ได้ใน 1-2 clicks

ลูกค้าไม่มีพิกัดไม่หายจาก workflow

filter เปลี่ยนแล้ว map และ side list เปลี่ยนตาม

สี pin ไม่ใช่ตัวบอกสถานะอย่างเดียว ต้องมี label/icon ร่วมด้วย

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# UX Sprint 4 - ลดความแน่นของหน้า Overview

Priority: P1

Objective: ทำให้หน้า Overview ใช้อ่านภาพรวมจริง ไม่กลายเป็นคลัง chart ที่แน่นเกินไป

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Body.html: #mainOv, .stabs, .spanel

src/Scripts.html: swSec, default section by role

src/Styles.html: tabs grouping

## ขั้นตอนทำงาน

จัด tab เป็น 3 หมวด: Performance, Breakdown, Deep Dive

กำหนด default tab ตาม role

ซ่อน deep analysis จาก BD ถ้าไม่จำเป็น

คง drilldown ไว้ แต่ไม่แสดงทุกอย่างพร้อมกัน

ตรวจว่าหน้า Home ไม่ซ้ำกับ Overview

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| Group | Tab ที่อยู่ในกลุ่ม |
| --- | --- |
| Performance | Revenue, Volume, Avg Metrics |
| Breakdown | Zone, Province/Area, Package, Account |
| Deep Dive | Compare, Ranking, Drilldown |

## Acceptance Criteria

จำนวน tab ชั้นแรกน้อยลง

BD เห็นสิ่งที่ใช้ประจำก่อน

AM/Director ยังเข้าถึง deep dive ได้

ไม่ลบข้อมูลสำคัญ แค่จัดลำดับใหม่

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# UX Sprint 5 - เพิ่ม Empty State / Error State

Priority: P1

Objective: ทำให้ระบบสื่อสารชัดเมื่อไม่มีข้อมูลหรือ filter ทำให้ผลลัพธ์ว่าง

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Scripts.html: chart/table render functions

src/Body.html: reusable empty state container ถ้าจำเป็น

src/Styles.html: empty/error/warning state style

## ขั้นตอนทำงาน

สร้าง helper renderEmptyState(title, reason, actions)

ใช้กับ chart/table/map/list ทุกจุดที่ข้อมูลอาจว่าง

เพิ่มปุ่ม action เช่น ล้าง filter, เปลี่ยนเดือน, กลับหน้าแรก

แยก warning/error จาก empty state

ทดสอบ filter ที่ไม่มีข้อมูล

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| กรณี | ข้อความแนะนำ |
| --- | --- |
| ไม่มีลูกค้าเสี่ยง | ยังไม่มีลูกค้าเสี่ยงในเดือนนี้ อาจเกิดจาก filter ปัจจุบันหรือยังไม่มีข้อมูล |
| ไม่มีพิกัด | มีลูกค้าบางรายไม่มีพิกัด จึงแสดงในรายการแทนแผนที่ |
| ไม่มีข้อมูล chart | ยังไม่มีข้อมูลสำหรับกราฟนี้ ลองเปลี่ยนเดือนหรือปรับ filter |

## Acceptance Criteria

ไม่มีพื้นที่ว่างเปล่าที่ดูเหมือนระบบพัง

ผู้ใช้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ

empty state ใช้ style เดียวกันทั้งระบบ

ไม่เกิด error JS เมื่อ dataset ว่าง

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# UX Sprint 6 - ปรับหน้าตามสิทธิ์ของแต่ละ Role

Priority: P1

Objective: ให้ BD, AM, Director เห็นข้อมูลและ action ตามขอบเขตงานจริง

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Scripts.html: session role, visibility helpers

src/Body.html: เมนูและปุ่มที่ต้องซ่อน/แสดง

src/Auth.js/DataReader.js: ตรวจ scope ฝั่ง server

## ขั้นตอนทำงาน

ทำ role visibility matrix

ซ่อนเมนูและปุ่มที่ role ใช้ไม่ได้

BD เห็น scope ตัวเอง, AM เห็นทีม/zone, Director เห็นทั้งหมด

เช็ก sensitive data masking ทำงานคู่กับ UI

ทดสอบ login ทั้ง 3 role

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| Role | ควรเห็น | ไม่ควรเห็น |
| --- | --- | --- |
| BD | ลูกค้าตัวเอง, Action queue, Risk/Growth ของตัวเอง, Tracking | User management, ภาพรวมทั้งบริษัท |
| AM | Team performance, BD ranking, Risk/Growth ของทีม | setting ระดับประเทศที่ไม่เกี่ยวข้อง |
| Director | Company overview, Zone escalation, Report Center, User management | - |

## Acceptance Criteria

เมนูเปลี่ยนตาม role

ข้อมูลไม่หลุด scope

ปุ่มที่กดไม่ได้ไม่ควรแสดง

server permission ยังเป็นหลัก ไม่พึ่งแค่ hide UI

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# UX Sprint 7 - เก็บ CSS และลด Inline Style

Priority: P2

Objective: ทำให้โค้ดดูแลต่อได้ง่ายและลดความเสี่ยง theme ชนกัน

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Body.html: inline style จำนวนมาก

src/Styles.html และ src/DesignV2.html: class กลาง

## ขั้นตอนทำงาน

หา inline style ที่ซ้ำบ่อย

สร้าง utility class เช่น muted-caption, action-chip, card-title

ย้าย style ของ login, map legend, action card, modal ก่อน

ค่อยทำเป็นรอบเล็ก ๆ เพื่อไม่ให้ layout พัง

render/preview หลังย้ายแต่ละกลุ่ม

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| กลุ่มที่ควรย้ายก่อน | เหตุผล |
| --- | --- |
| Login card/director unlock | inline style เยอะและใช้ซ้ำ |
| Map legend/action card | เป็น component หลักของ Home ใหม่ |
| Metric chip/KPI label | ต้องใช้ theme เดียวกัน |
| Empty state | จะเพิ่มใหม่และควร reusable |

## Acceptance Criteria

Body.html อ่านง่ายขึ้น

DesignV2/Styles คุม theme ได้

ไม่มี layout เพี้ยนหลังย้าย class

ลดการใช้ !important เท่าที่ทำได้

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# UX Sprint 8 - ปรับ Motion และ Performance

Priority: P2

Objective: ลดภาระเครื่องและรองรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการ animation

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Styles.html: animation/reduced motion

src/Scripts.html: polling/render optimization

src/DesignV2.html: visual layer

## ขั้นตอนทำงาน

เพิ่ม prefers-reduced-motion สำหรับ parcel animation และ transition

ตรวจ polling ให้ทำงานเฉพาะ tab ที่เปิดอยู่

หลีกเลี่ยง render chart/map ซ้ำโดยไม่จำเป็น

ทดสอบ mobile/เครื่องช้า

ลด animation ที่ไม่ช่วย decision

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| จุดที่ต้องเช็ก | แนวทาง |
| --- | --- |
| Login animation | ปิด animation เมื่อ reduced motion |
| Map | ไม่ render ใหม่ถ้า filter ไม่เปลี่ยน |
| Charts | destroy/reuse chart instance ให้ถูก |
| Polling | หยุดเมื่อ logout/session expire/hidden tab |

## Acceptance Criteria

รองรับ prefers-reduced-motion

ไม่มี polling ค้างหลัง logout

map/chart ไม่กระตุกผิดปกติ

หน้า login ไม่หนักเกินจำเป็น

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# UX Sprint 9 - วางแผนลด Classic UI

Priority: P2

Objective: ลดภาระดูแล UI สองชุดในระยะยาว

## ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

src/Auth.js: doGet เลือก Index_v2 / Index classic

src/Index.html, src/Index_v2.html

docs: เพิ่ม sunset note

## ขั้นตอนทำงาน

กำหนดว่า feature ใหม่ลง V2 เท่านั้น

classic เป็น fallback ชั่วคราวผ่าน ?ui=classic

ทำ checklist ว่า V2 ต้องผ่านอะไรถึงปิด classic ได้

แจ้งทีมว่าห้ามเพิ่ม feature ใหม่ใน classic

เก็บ rollback plan

## รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

| สถานะ | กติกา |
| --- | --- |
| Now | classic ยังเปิดได้ผ่าน ?ui=classic |
| Transition | feature ใหม่ลง V2 เท่านั้น |
| Ready | ถ้า V2 ผ่าน role test, export test, tracking test ค่อยซ่อน classic |
| Fallback | เก็บ classic เฉพาะ emergency ระยะสั้น |

## Acceptance Criteria

ทีมไม่สับสนว่าจะพัฒนา UI ไหน

ลด duplicate work

มีเงื่อนไขชัดก่อนเลิกใช้ classic

ยัง rollback ได้ถ้า V2 มีปัญหา

## Testing Checklist

[ ] ทดสอบกับ role BD

[ ] ทดสอบกับ role AM

[ ] ทดสอบกับ role Director

[ ] ทดสอบ mobile/responsive

[ ] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล

[ ] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

# 10. วิธีทำงานจริงแบบ Step-by-step

สร้าง branch ย่อยจาก codex/UX_UI_New เช่น ux-sprint-1-nav-cleanup

ทำทีละ UX Sprint อย่ารวมทุกอย่างใน commit เดียว

ก่อนแก้ให้ถ่าย screenshot/จดพฤติกรรมเดิมของหน้าที่เกี่ยวข้อง

แก้ HTML/CSS/JS ตามขอบเขตของ sprint

ทดสอบ role BD/AM/Director อย่างน้อย 1 รอบ

เช็ก responsive ที่จอกว้าง, tablet, mobile

เขียน note ว่าเปลี่ยนอะไรและกระทบหน้าไหน

เปิด PR หรือ commit พร้อมข้อความที่บอก sprint ชัดเจน

# 11. Commit Naming Guide

| ประเภทงาน | ตัวอย่าง commit message |
| --- | --- |
| UX Sprint 1 | UX Sprint 1: reorganize navigation groups |
| UX Sprint 2 | UX Sprint 2: add metric tooltips and labels |
| UX Sprint 3 | UX Sprint 3: connect home map pins to action cards |
| UX Sprint 5 | UX Sprint 5: add reusable empty states |
| Cleanup | Refactor: move inline styles to reusable classes |
| Fix | Fix: prevent empty chart render error |

# 12. Recommended First Work Package

เริ่มจาก UX Sprint 1 + UX Sprint 2 + UX Sprint 5 ก่อน เพราะเป็นงาน P0/P1 ที่เสี่ยงต่ำและทำให้ dashboard ใช้งานง่ายขึ้นทันที

ยังไม่ควรเริ่ม UX Sprint 3 ก่อน ถ้า action card และ role visibility ยังไม่ชัด เพราะ map จะกลายเป็น visual ที่ดูดีแต่ยังใช้งานจริงไม่สุด

หลังจบชุดแรก ค่อยทำ UX Sprint 3 + UX Sprint 6 เพื่อเชื่อม insight ไป action และทำให้แต่ละ role เห็นข้อมูลถูกต้อง

# 13. Final Delivery Checklist ก่อน Merge

[ ] Navigation ไม่แน่นและไม่สับสน

[ ] Metric สำคัญมี tooltip/helper text

[ ] Home Map มี action path ชัดเจน

[ ] Overview ไม่แสดง tab มากเกินไปในครั้งแรก

[ ] ทุก empty/error state สื่อสารชัด

[ ] Role BD/AM/Director เห็นข้อมูลต่างกันตามสิทธิ์

[ ] ไม่มี sensitive data หลุด scope

[ ] ไม่มี JS error หลัก

[ ] mobile ใช้งานได้

[ ] classic UI ไม่ถูกแก้ feature ใหม่โดยไม่จำเป็น