Dashboard Improvement Execution Playbook
แผนขั้นตอนละเอียดสำหรับการแก้ไขปรับปรุง Dashboard - เปิดแล้วทำตามได้ทันที

เวอร์ชัน: Detailed Execution Plan | Scope: GitHub branch แก้แผนที่+ตั้งเป้าV2+cot | ข้อจำกัด: ไม่แก้โครงสร้าง Google Sheet / ไม่ทำระบบ New Agent

# 1. ภาพรวมและหลักการทำงาน

เอกสารนี้เป็นแผนปฏิบัติการแบบละเอียดสำหรับทีมพัฒนา ใช้เป็น checklist ในการแก้ไข Dashboard โดยยึดหลักว่า “ต่อยอดระบบเดิม ไม่สร้างซ้ำ” และ “ไม่แตะโครงสร้างชีต” จุดประสงค์คือทำให้ Dashboard ใช้ข้อมูลจริงมากขึ้น อ่านง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และช่วย BD/AM/Director ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

| หัวข้อ | ข้อตกลง |
| --- | --- |
| Branch อ้างอิง | แก้แผนที่+ตั้งเป้าV2+cot |
| แหล่งข้อมูล | Raw KPI / Tracking / TrackingGrowth / Target / Role เดิม |
| สิ่งที่ไม่ทำ | ไม่ทำ New Agent, ไม่แก้ชีต, ไม่ลบคอลัมน์, ไม่สร้าง Tracking/Target/Login ซ้ำ |
| แนวทาง | ปรับ UI, logic, security, visualization, export และ summary โดยใช้ระบบเดิม |

# 2. Scope Matrix - งานทั้งหมดที่ต้องทำ

| หมวด | งาน | สถานะระบบเดิม | สิ่งที่จะทำจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| A | พื้นฐาน Dashboard | มี load/filter/render อยู่แล้ว | ใช้ข้อมูลจริง, error state, ลด polling, แก้ hardcoded year |
| B | BD Tools | มี Tracking/Risk/Growth อยู่แล้ว | Action Center, Priority Score, Daily Progress |
| D | AM/Director | มี role/target/user management | ทำ workspace และ ranking ที่ใช้ข้อมูลจริง |
| E | Target/Forecast | มี target backend แล้ว | แสดง progress, forecast, alert |
| F | ตาราง | มี table/filter แล้ว | เพิ่ม Column Toggle และจัด default columns |
| G | Data Quality | ยังไม่มีหน้าชัดเจน | อ่านและแจ้งเตือนเท่านั้น |
| H | Report/Export | อาจมีบางส่วน | ทำ export ที่จำกัดสิทธิ์และมี watermark |
| I | Visualization | มี chart บางส่วน | จัดรูปแบบ card/graph/table ให้เหมาะกับข้อมูลที่ใช้จริง |
| S | Security | มี login/session/lock/role | เสริม token, guard, audit, XSS, export permission, masking, session mgmt, watermark |

# 3. แผนผังไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

| ไฟล์ | บทบาท | งานที่น่าจะแก้ |
| --- | --- | --- |
| src/Auth.js | Login, session, token, lock, logout | S1, S9, S10 และบางส่วนของ S4 |
| src/Constants.js | ค่าคงที่ระบบ | เพิ่ม security constants, export constants, UI flags ถ้าจำเป็น |
| src/Settings.js | Target, threshold, user management | S3/S4 guard เพิ่มเติม, target audit, Director control data |
| src/Tracking.js | Tracking/Growth save-load | S3, S4, S5, S6 และใช้ข้อมูลใน B1/B2/B5 |
| src/DataReader.js | อ่านข้อมูล Raw KPI/role scope | A1, A4, D1/D2, G1/G2 |
| src/Scripts.html | Frontend logic หลัก | A/B/D/E/F/G/H/I/S11 ส่วน UI |
| src/Body.html | HTML layout | A1, B1, D1/D2, I layout, S11 watermark container |
| src/Styles.html / DesignV2.html | CSS/UI | I visualization, S11 watermark, loading/error states |

# 4. Roadmap การดำเนินงานแบบละเอียด

## Phase 1 - Security + กันพัง

ทำก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลรั่ว/แก้เกินสิทธิ์ และลดปัญหาหน้าขาว/โหลดไม่สำเร็จ

S3 Permission Guard

S6 XSS Sanitization

S4 Audit Log

S7 Export Permission

S11 Watermark

A2 Loading/Error State

## Phase 2 - ใช้ข้อมูลจริงและเอา Mock ออก

เปลี่ยนหน้า BD/Home/Workspace ให้ใช้ข้อมูลจริงจาก Raw KPI/Tracking/Target

A1 Remove Mock Data

E1 Target Progress จริง

B5 Daily Task Progress เบื้องต้น

## Phase 3 - Action Center และ Priority

ทำระบบชี้เป้าลูกค้าให้ BD โดยคำนวณจากข้อมูลเดิม ไม่เขียนชีตใหม่

B1 Action Center

B2 Priority Score

B3 Next Follow-up Date แบบอ่านจากข้อมูลที่มี

## Phase 3.5 - Visualization Improvement

ปรับรูปแบบการแสดงข้อมูลจาก card/table ไปเป็น chart/list/leaderboard ตามความเหมาะสม

I1-I11 ทั้งหมด

## Phase 4 - AM/Director Workspace

ทำหน้าบริหารทีมและภาพรวมองค์กร

D1 AM Workspace

D2 Director Control Center

D3 BD Ranking

S9 Director Session Management

## Phase 5 - Export / Report

สร้างรายงานที่ใช้งานจริงและมี security control

H1 Tracking Report

H2 BD Performance

H3 Weekly Summary

S7/S11 for export

## Phase 6 - Performance + Quality + Security เสริม

ลด polling, แก้ year, data quality warning, token/brute force/conflict/masking

A3

A4

G1

G2

S1

S5

S8

S10

## A1 - Remove Mock Data / ใช้ข้อมูลจริง

เป้าหมาย: เปลี่ยนข้อมูลตัวอย่างในหน้า BD/Home ให้ดึงจากข้อมูลจริง

### ขั้นตอนทำงาน

ค้นหา hardcoded demo values ใน Body.html/Scripts.html เช่น ชื่อร้านตัวอย่าง, target fake, จำนวน agents fake

สร้าง function รวมข้อมูลสำหรับหน้า role workspace เช่น buildBdWorkspaceData()

ใช้ข้อมูลจาก FR/R/MONTHS/Tracking/Target แทนข้อความ static

ถ้าข้อมูลยังไม่มี ให้แสดง Empty State ไม่ใส่ค่า fake

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Body.html

Scripts.html

DesignV2.html/Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

BD login แล้วไม่เห็นร้านตัวอย่างที่ไม่มีในข้อมูล

เปลี่ยน filter/month แล้วตัวเลขเปลี่ยนตาม

ถ้าไม่มีข้อมูลขึ้นข้อความ “ไม่มีข้อมูล” ไม่ใช่เลข fake

## A2 - Loading / Empty / Error State

เป้าหมาย: ทำให้ทุก panel แสดงสถานะชัดเจน

### ขั้นตอนทำงาน

สร้าง helper renderLoading(target,msg), renderEmpty(target,msg), renderError(target,msg)

ใส่ใน Home, Overview, Carrier, Customer List, Risk, Growth, AM, Director

แยก error แบบ Unauthorized, No Data, Missing Month, Server Error

ทุกปุ่ม reload ต้องเรียก loadData หรือ function เฉพาะ panel

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ปิด/ไม่มีข้อมูลบางส่วนแล้วไม่เกิดหน้าขาว

โหลดผิดพลาดต้องมีปุ่มลองใหม่

ไม่มีข้อมูลหลัง filter ต้องมี empty state

## A3 - ลด Polling

เป้าหมาย: ลดการเรียก google.script.run ซ้ำ

### ขั้นตอนทำงาน

ทำ inventory ว่าปัจจุบันมี _startTrkPoll/_startRiskPoll/_startGrowthPoll/target poll/heartbeat

รวมเป็น syncDashboardState() หรือ poll เฉพาะ active tab

ตั้ง interval ตามประเภทข้อมูล: active tab 30-60 วิ, target 3-5 นาที, heartbeat คงเดิม

หยุด poll เมื่อ logout/session หมดอายุ

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Auth.js/Settings.js ถ้าจำเป็น

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

เปิด DevTools ดูจำนวน request ลดลง

สลับ tab แล้ว poll เฉพาะ tab ที่เปิด

logout แล้ว interval หยุด

## A4 - แก้ปี hardcoded

เป้าหมาย: ลด DATA_YEAR ที่ fix เป็น 2026 ใน frontend/backend

### ขั้นตอนทำงาน

ตรวจ DATA_YEAR ใน Config.js/Scripts.html/Settings.js

อ่าน dataYear จาก getAllData() ให้เป็นแหล่งเดียว

ถ้าคอลัมน์เป็น Rev May 26 ให้แปลง year suffix จาก DATA_YEAR

target key ยังคงใช้ DATA_YEAR เดิม แต่ต้องมาจาก config/data ไม่ hardcoded ในหลายจุด

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Config.js

Scripts.html

Settings.js

DataReader.js

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ปีใน UI ตรงกับ dataYear

เพิ่ม Raw-KPI เดือนใหม่แล้วไม่ต้องแก้หลายจุด

target เดือนยังอ่านได้ถูก

## B1 - Action Center / ชี้เป้าลูกค้า

เป้าหมาย: รายการงานที่ BD ต้องทำวันนี้

### ขั้นตอนทำงาน

สร้าง computeActionCenterRows(rows, tracking, growth, target)

จัดกลุ่ม: Risk ยอดตก, ยังไม่อัปเดต, Growth opportunity, ใกล้ cutoff

แต่ละ row ต้องมี reasonText, priorityScore, metrics, status, action buttons

ปุ่มดูรายละเอียดต้อง scroll ไปตารางหรือเปิด modal

ไม่เขียนชีตใหม่ ใช้ saveTracking เดิมเมื่อบันทึกสถานะ

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

BD เห็นเฉพาะข้อมูลที่มีสิทธิ์

รายการเรียงตาม priority

กดบันทึกแล้วลง Tracking เดิมและ reload กลับมาเห็น

## B2 - Priority Score

เป้าหมาย: คะแนนจัดลำดับลูกค้า

### ขั้นตอนทำงาน

นิยามสูตรคะแนนใน function เดียว เช่น calcPriorityScore(row, tracking)

ใช้ Diff/%Change/ยอดเดือนก่อน/status/updatedAt/cutoff

แสดงคะแนนและเหตุผล เช่น “ยอดลด -45%, ยังไม่ติดต่อ”

ทำให้สูตรปรับ threshold ได้ง่าย

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

Agent ยอดตกหนักขึ้นบนสุด

มีคำอธิบายคะแนน

filter/month เปลี่ยนแล้ว score เปลี่ยนตาม

## B3 - Next Follow-up Date

เป้าหมาย: ใช้ถ้ามีข้อมูล ไม่เพิ่มชีตตอนนี้

### ขั้นตอนทำงาน

ตรวจว่าข้อมูล tracking มี field วันที่ถัดไปหรือไม่

ถ้าไม่มีให้แสดง “ยังไม่กำหนด”

เตรียม UI column/placeholders โดยไม่ save field ใหม่

หากอนาคตเพิ่ม field ให้ reuse component เดิม

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ไม่มี field แล้วระบบไม่ error

มี field แล้วแสดงและใช้ใน Daily Progress ได้

## B5 - Daily Task Progress

เป้าหมาย: สรุปงานรายวันของ BD/AM

### ขั้นตอนทำงาน

คำนวณ total tasks จาก Action Center/Tracking รอบปัจจุบัน

แยก done/pending/success/fail/noStatus

แสดง progress bar และตัวเลข

AM/Director แยกตาม BD/Zone

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ตัวเลขรวมตรงกับรายการ

status เปลี่ยนแล้ว progress เปลี่ยน

role ต่างกันเห็น scope ต่างกัน

## D1 - AM Workspace

เป้าหมาย: หน้าบริหารทีมสำหรับ AM

### ขั้นตอนทำงาน

ใช้ role/zones จาก session

aggregate revenue/volume/tracking by BD/Zone

แสดง Team KPI, BD Follow-up Completion, Top Risk by BD

ห้าม AM เห็นข้อมูลนอก zone

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

DataReader.js

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

AM เห็นเฉพาะ zone ตัวเอง

Director switch role ได้ถ้ามี UI

Ranking/summary ตรงกับ filter

## D2 - Director Control Center

เป้าหมาย: หน้ารวมสำหรับ Director

### ขั้นตอนทำงาน

รวม Target, Threshold, Performance, Export, Security Overview

ใช้ฟังก์ชัน target เดิม ไม่สร้าง storage ใหม่

เพิ่ม section sheet health warning แบบอ่านอย่างเดียว

ใส่ permission guard Director-only

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Body.html

Scripts.html

Settings.js

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

BD/AM เข้าไม่ได้

Director ตั้ง target เดิมได้

มี audit log ทุก action

## D3 - BD Ranking

เป้าหมาย: Leaderboard สำหรับ BD

### ขั้นตอนทำงาน

กำหนดสูตรคะแนนรวม: revenue achievement, follow-up, success rate, risk saved, data completeness

สร้าง aggregate by BD

แสดง table + progress bar

เพิ่ม drill-down ราย BD

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

Ranking เปลี่ยนตาม filter/month

คะแนนแต่ละส่วนแสดงได้

ไม่แสดง BD นอกสิทธิ์

## E1 - Target Progress จริง

เป้าหมาย: ผูก target backend กับหน้า UI

### ขั้นตอนทำงาน

โหลด getAllMonthlyTargets/getAllBdMonthlyTargets เดิม

คำนวณ actual revenue จากเดือนปัจจุบัน

คำนวณ percent, remaining, required per day

แสดงใน BD/AM/Director ตาม scope

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Settings.js

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ไม่มี target แล้วแสดง “ยังไม่ตั้งเป้า”

ตั้ง target แล้ว % เปลี่ยน

BD เห็นเป้าของตัวเองถ้ามี

## E2 - Forecast สิ้นเดือน

เป้าหมาย: คาดการณ์ยอดสิ้นเดือน

### ขั้นตอนทำงาน

ใช้ actual MTD / daysElapsed * daysInMonth

รองรับเดือนปัจจุบันและเดือนย้อนหลัง

ถ้าเดือนจบแล้ว forecast = actual

แสดง forecast เทียบ target

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

วันที่ผ่านไปไม่เป็น 0

เดือนย้อนหลังไม่คูณเกินจริง

forecast แสดงชัดว่าคาดการณ์

## E3 - Alert เสี่ยงไม่ถึงเป้า

เป้าหมาย: แจ้งเตือนเมื่อ pace ต่ำกว่าเป้า

### ขั้นตอนทำงาน

ถ้า forecast < target สร้าง alert

คำนวณ shortfall และ required daily

แยกระดับ warning/danger

แสดงใน Home/BD/AM/Director

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ต่ำกว่าเป้าเห็น alert

ถึงเป้าแล้วไม่เตือนหรือแสดง OK

ตัวเลข shortfall ถูกต้อง

## F3 - Column Toggle

เป้าหมาย: เลือกเปิดปิดคอลัมน์ในตาราง

### ขั้นตอนทำงาน

กำหนด default columns ที่จำเป็น

สร้าง groups: customer, metric, diff, carrier, tracking, target

จำค่าที่เลือกใน sessionStorage/localStorage

ไม่แสดงคอลัมน์หลังบ้านเป็น default

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

เปิด/ปิดแล้วตารางเปลี่ยนทันที

refresh แล้วยังจำค่า

role บางตัวไม่เห็นคอลัมน์ sensitive

## G1 - Data Quality Check

เป้าหมาย: อ่านและแจ้งเตือนเท่านั้น

### ขั้นตอนทำงาน

เช็ก missing Agent Code/Name/Zone/Province

เช็ก duplicate Agent Code

เช็ก column จำเป็นหาย

เช็ก Rev/Vol abnormal

แสดงเป็น warning panel ไม่แก้ชีต

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

DataReader.js

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

เจอปัญหาแล้วแจ้งรายการ

ไม่มีปัญหาแสดง OK

ไม่มีการเขียนชีต

## G2 - Sheet Health Monitor

เป้าหมาย: ตรวจสถานะ sheet ที่ใช้

### ขั้นตอนทำงาน

ตรวจ Users, Raw-KPI-* ล่าสุด, Tracking, TrackingGrowth, ActivityLog

แสดง OK/Warning/Error

บอกผลกระทบ เช่น “Carrier tab อาจไม่ครบ”

Director เห็นรายละเอียดมากกว่า role อื่น

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

DataReader.js

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ชีตขาดแล้วแจ้งเตือน

ไม่แก้ชีต

แยก severity ถูกต้อง

## H1 - Export Tracking Report

เป้าหมาย: รายงาน Tracking

### ขั้นตอนทำงาน

ใช้ข้อมูล tracking เดิมตาม permission

เลือกเดือน/cutoff/scope

ใส่ watermark และ exportedBy

log export action

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Settings.js/Tracking.js ถ้าต้องเพิ่ม backend

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

BD export scope ตัวเอง

Director export all

ไฟล์มี watermark

## H2 - Export BD Performance

เป้าหมาย: รายงานผลงาน BD

### ขั้นตอนทำงาน

รวม revenue, target, follow-up, success rate, ranking

รองรับ AM/Director scope

ใส่ generated time และ scope

log ทุกครั้ง

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ตัวเลขตรงกับ dashboard

permission จำกัดถูก

watermark อยู่ในไฟล์

## H3 - Weekly Summary

เป้าหมาย: สรุปรายสัปดาห์

### ขั้นตอนทำงาน

สร้าง summary: revenue, target, risk, growth, follow-up, top alerts, data quality

รองรับ export/print

ใช้ข้อมูลเดิมทั้งหมด

ไม่สร้างชีตใหม่

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

สรุปแสดงภายใน dashboard

export ได้ตามสิทธิ์

ข้อมูลเปลี่ยนตาม filter/scope

## I1 - ลด KPI Cards

เป้าหมาย: เหลือ card เฉพาะตัวเลขสรุปหลัก

### ขั้นตอนทำงาน

ระบุ card ที่จำเป็น 5-7 ใบ

ย้ายข้อมูลรายเดือนหลายค่าไป chart

เพิ่ม mini trend ใน card ถ้าพื้นที่พอ

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

card ไม่เกิน 7 ใบ

ไม่มี card ซ้ำเดือนหลายใบ

อ่านหน้าแรกง่ายขึ้น

## I2 - Revenue/Volume Monthly Trend

เป้าหมาย: แสดง Rev/Vol รายเดือนเป็น combo chart

### ขั้นตอนทำงาน

ใช้ MONTHS ที่ auto discover

รวม revenue/volume ตาม filter scope

Bar=Revenue Line=Volume

tooltip แสดงตัวเลขเต็ม

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

เลือกเดือน/filter แล้ว chart update

เดือนที่ไม่มีข้อมูลไม่ทำให้ error

Rev/Vol ตรงกับ KPI

## I3 - Avg Rev/Avg Vol Trend

เป้าหมาย: กราฟเส้นค่าเฉลี่ย

### ขั้นตอนทำงาน

คำนวณ Avg Rev/Avg Vol ตามเดือน

แยกกราฟจาก Rev/Vol ถ้า scale ต่างกันมาก

เพิ่มคำอธิบาย insight สั้น

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

เส้นแสดงครบเดือนที่มี

ค่าไม่หารศูนย์

legend ชัดเจน

## I4 - Top Growth/Top Loss

เป้าหมาย: Horizontal bar chart จัดอันดับ

### ขั้นตอนทำงาน

คำนวณ top 10 growth/loss จาก Diff/%Change

แสดง Agent + value

คลิกแล้ว drill-down ไป agent/table

แยก Growth กับ Loss

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

Top loss เรียงถูก

คลิกแล้วไปข้อมูลถูก

filter มีผลกับ chart

## I5 - Action Center เป็น Priority List

เป้าหมาย: ไม่ทำ Action Center เป็นกราฟ

### ขั้นตอนทำงาน

ออกแบบเป็น list compact

มี badge เหตุผลและ priority

มี action buttons

แสดง sparkline เล็กถ้าทำได้

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Body.html

Scripts.html

Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

BD ทำงานจาก list ได้

ไม่แสดง column ที่ไม่จำเป็น

รองรับ mobile

## I6 - Carrier Visualization

เป้าหมาย: Carrier เป็น stacked/ranking/table

### ขั้นตอนทำงาน

Carrier Mix stacked bar รายเดือน

Top carrier ranking

Carrier detail table เฉพาะ tab carrier

ไม่เอา carrier ทุก column ไปโชว์ table หลัก

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

Carrier tab อ่านง่าย

table หลักไม่รก

filter carrier ยังทำงาน

## I7 - Zone/Province Ranking

เป้าหมาย: Ranking chart แทน card หลายใบ

### ขั้นตอนทำงาน

Top Zone by Revenue

Top Zone by Loss

Top Province by Revenue

Director เห็น Area/Zone รวม

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

Ranking update ตาม role/filter

ไม่แสดง province เป็น card เยอะ

drill-down ได้

## I8 - Tracking Funnel/Status Chart

เป้าหมาย: แสดง workflow สถานะ

### ขั้นตอนทำงาน

รวม status count จาก Tracking เดิม

ทำ funnel หรือ stacked bar

แยก by BD/Zone สำหรับ AM/Director

คลิก status เพื่อ filter list

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

status count ตรงกับ tracking

คลิก filter ได้

แสดงรอบ cutoff ชัด

## I9 - BD Leaderboard

เป้าหมาย: ตารางอันดับ + progress bar

### ขั้นตอนทำงาน

ใช้สูตร D3

แสดงอันดับ/BD/%target/follow-up/success/score

เพิ่ม sorting

drill-down ราย BD

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

อันดับถูก

sort ได้

role scope ถูก

## I10 - Target Progress + Forecast Chart

เป้าหมาย: Progress + actual vs pace

### ขั้นตอนทำงาน

Progress bar actual/target

Line actual vs target pace

แสดง required daily

alert จาก E3

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Styles.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

เส้น pace ถูก

เดือนย้อนหลังไม่เพี้ยน

ไม่มี target แล้ว graceful

## I11 - Column Visibility

เป้าหมาย: จัดกลุ่มคอลัมน์ตาม workflow

### ขั้นตอนทำงาน

Default: Agent, Phone, Zone, Package, Rev, Vol, Diff, %Change, Status

Toggle: City/Province/AREA/Carrier/AvgVol/Month-2/Reason/Note

Hidden: Dup/Renew/create month/Zone Recheck/province ซ้ำ

บันทึก preference

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

default table กระชับ

เปิด carrier columns ได้

hidden columns ไม่โผล่ในหลัก

## S1 - Token Hardening

เป้าหมาย: เสริม token/session เดิม

### ขั้นตอนทำงาน

เปลี่ยน token generation ให้ใช้ Utilities.getUuid()+random/time hash หรือ helper ปลอดภัยกว่า Math.random

เก็บ token metadata: username, role, zones, loginTime, lastActive, userAgent fingerprint

ตรวจ token prefix/format และ metadata ทุก getSession

log token invalid/expired/anomaly

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Auth.js

Constants.js

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

login ได้ปกติ

token ปลอมถูกปฏิเสธ

expired token ถูกลบและ log

## S3 - Permission Guard

เป้าหมาย: ตรวจสิทธิ์กลางทุก action

### ขั้นตอนทำงาน

สร้าง helper _requireRole(session, roles)

สร้าง _canAccessZone(session, zone) และ _canAccessRow(session,row)

ใช้ guard ใน save tracking, target, export, user/session management

return permission denied แบบปลอดภัย ไม่ expose ข้อมูล

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Auth.js

Tracking.js

Settings.js

DataReader.js

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

BD แก้นอก zone ไม่ได้

AM เห็นเฉพาะ zone

Director ทำได้ทั้งหมด

## S4 - Audit Log

เป้าหมาย: log action สำคัญละเอียดขึ้น

### ขั้นตอนทำงาน

ต่อยอด logActivity เดิม

log oldValue/newValue ตอนแก้ tracking/target

log permission denied/export/session management

log actor, role, target key, scope, timestamp

หลีกเลี่ยง log password/token เต็ม

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Tracking.js

Settings.js

Auth.js

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

แก้ status แล้วมี log

export แล้วมี log

permission denied มี log

## S5 - Conflict Protection

เป้าหมาย: กันข้อมูลทับกัน

### ขั้นตอนทำงาน

frontend ส่ง lastKnownUpdatedAt ตอน save

backend อ่าน updatedAt ล่าสุดจากชีตก่อนเขียน

ถ้าล่าสุดใหม่กว่า ให้ return conflict

frontend แสดง modal ให้ refresh/compare

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Tracking.js

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

สองหน้าต่างแก้ row เดียวกันแล้วไม่ทับเงียบ

conflict message ชัด

save ปกติยังได้

## S6 - XSS Sanitization

เป้าหมาย: escape ข้อมูลก่อน render

### ขั้นตอนทำงาน

สร้าง esc(text) helper

แทน innerHTML ที่ใส่ข้อมูลชีตด้วย esc

note/name/reason/status/agentName/phone ต้อง escape

ใช้ textContent เมื่อเป็นไปได้

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ใส่ <script> ใน note แล้วไม่ execute

HTML แสดงเป็นข้อความ

UI ไม่พัง

## S7 - Export Permission

เป้าหมาย: จำกัดสิทธิ์ export

### ขั้นตอนทำงาน

ทุก export ต้องเช็ก session/role/scope

BD export เฉพาะ scope ตัวเอง

AM เฉพาะ zone/team

Director all

log export และใส่ watermark

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

Settings.js/Backend export

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

BD export all ไม่ได้

AM นอก zone ไม่ได้

export มี log+watermark

## S8 - Sensitive Data Masking

เป้าหมาย: ซ่อนข้อมูลตาม role

### ขั้นตอนทำงาน

ทำ maskPhone(phone, role)

ทำ mask/limit revenue/target ตาม scope ถ้าจำเป็น

ใช้กับ table, Action Center, export preview

Director เห็นเต็มตามสิทธิ์

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scripts.html

DataReader.js

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

เบอร์ถูก mask ตาม role

export เคารพ role

ไม่มีข้อมูล sensitive เกินสิทธิ์

## S9 - Director Session Management

เป้าหมาย: หน้า session สำหรับ Director

### ขั้นตอนทำงาน

backend list active tokens จาก ScriptProperties

แสดง username, role, lastActive, loginTime, userAgent ย่อ

force logout token/user

clear expired tokens

log ทุก action

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Auth.js

Settings.js

Scripts.html

Body.html

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

Director เห็น session

BD/AM เข้าไม่ได้

force logout ใช้งานได้

## S10 - Brute-force Protection เสริม

เป้าหมาย: กันยิง login ถี่/username ไม่มี

### ขั้นตอนทำงาน

log unknown username fail โดยไม่บอกว่ามี user หรือไม่

นับ fail ตาม userAgent fingerprint/global key

เพิ่ม throttle/soft block เมื่อ fail ถี่

คง account lock เดิมไว้

ข้อความ error ยังคง generic

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Auth.js

Constants.js

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ยิง login ถี่แล้วถูกหน่วง/บล็อก

ไม่เปิดเผยว่า username มีจริง

Director bypass เดิมยังตาม policy

## S11 - Watermark

เป้าหมาย: ลายน้ำ dashboard/export

### ขั้นตอนทำงาน

เพิ่ม watermark container ใน Body.html

render username, role, timestamp, Internal Use Only

อัปเดต timestamp ทุก 1 นาที

ใน export ใส่ exportedBy/scope/generatedAt

ปรับ opacity ไม่รบกวน UI

### ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Body.html

Scripts.html

Styles.html

Export logic

### เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

ทุกหน้ามี watermark

logout แล้ว watermark หาย

export มี watermark

# 5. แผนคอลัมน์บน Dashboard

| กลุ่ม | แสดงเป็นค่าเริ่มต้น | ซ่อนใน Toggle | ไม่แสดงในหน้าหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer | Agent Code, Agent Name, Phone, Zone, Package | City, Province, AREA | Dup, Renew Lookup, create month, Zone Recheck 2, province ซ้ำ |
| Metric | Rev เดือนนี้, Vol เดือนนี้, Avg Rev, Diff, %Change | Avg Vol, Month-2 Diff/%Change | คอลัมน์ช่วยคำนวณหลังบ้าน |
| Carrier | ไม่แสดงใน table หลัก | Carrier Rev/Vol รายตัว | Carrier raw columns ในหน้า Home |
| Tracking | Status, UpdatedAt | Reason, Note, UpdatedBy | ข้อมูลรอบเก่าที่ไม่อยู่ cutoff |
| Target | % Target, Forecast | Target detail/note | ScriptProperties raw key |

# 6. Checklist ก่อนส่งมอบ

ทุกหน้าไม่มี mock data

BD/AM/Director เห็นข้อมูลตามสิทธิ์

Action Center เรียง priority ถูก

Tracking save/load เดิมยังทำงาน

Target เดิมยังตั้ง/อ่านได้

ไม่มี XSS จาก note/name

Export ถูกจำกัดสิทธิ์และมี watermark

Dashboard มี watermark

Polling ลดลงและหยุดเมื่อ logout

ไม่มีการแก้โครงสร้างชีต

PDF/Report อ่านง่ายและไม่มีข้อมูลเกินสิทธิ์

Mobile/จอเล็กยังใช้งานได้

# 7. แนวทาง Rollback

แยก commit ตาม Phase เพื่อ rollback เฉพาะส่วนได้

ก่อน merge เข้า main ให้ทดสอบบน branch/staging

หาก security guard ทำให้ใช้งานไม่ได้ ให้ rollback เฉพาะ commit guard แต่คง UI changes ได้

ห้ามแก้ชีตโดยตรง จึง rollback หลักอยู่ที่ GitHub code

จดรายการ function ที่เปลี่ยนในแต่ละ commit message

# 8. Commit Plan ที่แนะนำ

| Commit | เนื้อหา |
| --- | --- |
| 1 | Add UI state helpers + watermark base |
| 2 | Add permission guard + audit helpers |
| 3 | Sanitize rendering and secure tracking/target actions |
| 4 | Remove mock data and bind real data |
| 5 | Add Action Center + Priority Score |
| 6 | Add Target Progress + Forecast + Alert |
| 7 | Add Visualization charts and Column Toggle |
| 8 | Add AM/Director workspace + BD Ranking |
| 9 | Add Export reports with permission + watermark |
| 10 | Add Data Quality/Sheet Health warnings + polling/year/security finalization |